ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂԵԳԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ
_________________________________________________________________________

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց Ձորի մարզի Եղեգիս համայնք   
ՀՀ Վայոց ձորի մարզ , հեռ.՝ 99-2-82, կայք՝ yeghegis.am,էլ. հասցե՝ shatin.vayotsdzor@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

27-ը հունվարի 2022 թվականի N 10 Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂԵԳԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4.1)-րդ կետի և 82.1.-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջներով ավագանին որոշում է՝ Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս համայնքի 2021 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունը՜ համաձայն սույն որոշման կից հավելվածի: Կողմ՝ Դեմ՝ Ձեռնպահ՝ Բադալյան Նվեր Գևորգյան Արման Հարությունյան Աշոտ Հովհաննիսյան Ռուբիկ Մարկոսյան Ռազմիկ Մարտիրոսյան Զոյա Մարտիրոսյան Նորայր Մելիքսեթյան Վարդան Մելքոնյան Արմենակ Վարդանյան Մխիթար ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ ԱՐԹՈՒՐ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

Հավելված
Եղեգիս համայնքի ավագանու 
27-ը հունվարի 2022թ.,  թիվ 10 Ա որոշման

ԵՂԵԳԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՂԵԳԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ  ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԻ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հունվար

2021թ-ին Եղեգիս համայնքում աշխատանքներն ու ծրագրերն իրականացվել են` համաձայն համայնքի 2017-2021թթ. հնգամյա զարգացման ծրագրի դրույթներին, 2021թ. տարեկան աշխատանքային պլանի, համայնքի 2021թ. բյուջեի` հաշվի առնելով համայնքի առկա ռեսուրսները, առանձնահատկությունները, զարգացման գերակա ուղղությունները, նախապես քարտեզագրված ծրագրային առաջնահերթությունները:

Իրականացված աշխատանքների շնորհիվ գրանցվել են հետևյալ արդյունքները` ըստ ոլորտների և ուղղությունների:

ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ

ՍՈՒԲՎԵՆՑԻՈՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ

Ավարտվել է Հերմոն բնակավայրում ոռոգման խողովակաշարի կառուցման աշխատանքները։

ՎԱՅՐԻ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԵՎ ՎԻՎԱՍԵԼ-ՄՏՍ-Ի ԿՈՂՄԻՑ

Ավարտվել են Գողթանիկ և Եղեգիս բնակավայրերում փողոցային լուսավորության անցկացման աշխատանքները։

Համայնքային միջոցներով իրականացված ծրագրերը

- Եղեգիս համայնքի 12 բնակավայրերում իրականացվում են աղբահանության աշխատանքներ։

- Կատարվել է Վարդահովիտ բնակավայրում ոռոգման առվի փորում և մաքրում։

- Կատարվել է Շատին բնակավայրում քարամաքրման, լայնացման և հարթեցման աշխատանքներ, ինչպես նաև հուշարձանի հիմքի փորում և քարերի տեղափոխման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Թառաթումբ բնակավայրում ոռոգման խողովակաշարի նորոգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Աղնջաձոր բնակավայրում ճանապարհների քարամաքրման և հարթեցման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Շատին բնակավայրի Սողանլու սարում ճանապարհի հարթեցման, լայնացման և փարախի կառուցման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Քարագլուխ բնակավայրի ճանապարհի հարթեցման, քարամաքրման և փոսալցման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Քարագլուխ բնակավայրում ոռոգման խողովակաշարի նորոգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Շատին բնակավայրում ոռոգման խողովակաշարի նորոգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Արտաբույնք բնակավայրի <<Սուրբ Աղբյուր>> կոչվող սարի ոռոգման մայր առվի 300 մետր երկարությամբ վնասված հենապատերի վերանորոգման աշխատանքներ:

- Կատարվել է Արտաբույնք բնակավայրի "Ցախաց Քար"  և "Սև Աղբյուր" կոչվող  սարեր  տանող   ճանապարհների փոսալցման  և  հարթեցման  աշխատանքներ:

- Կատարվել են Հորս  բնակավայրի <<Իլանլու>> /ջրամբար տանող ճանապարհ/,  <<Զամանոլան>>, <<Ղարագյոլլար>>, <<Վանք>>, <<Խամլար>>, <<Դաշտի գյոզ>>, <<Ալալմալըղ>>, <<Կարտոշկայի հող>> կոչվող տարածքների դաշտամիջյան ճանապարհների հարթեցման աշխատանքներ։

ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿ

ՍՈՒԲՎԵՆՑԻՈՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ

Անցկացվել է փողոցային լուսավորություն

- Շատին բնակավայրում 2315մ  73 ԼԵԴ լուսատու

- Արտաբույնք բնակավայրում 1560մ 52 ԼԵԴ լուսատու

- Թառաթումբ բնակավայրում 1213 մ 36 ԼԵԴ լուսատու

Ավարտվել է  ոռոգման խողովակաշարի կառուցումները

- Անցկացվել է ոռոգման խողովակաշար Աղնջաձոր բնակավայր 421մ 530մմ պողպատյա կիսախողովակ 21մ 377մմ խողովակ 3մ 325մմ խողավակ,

- Անցկացվել է ոռոգման խողովակաշար Քարագլուխ 200մ 530մմ, 125մ  350մմ, 25մ 700մմ պողպատյա կիսախողովակ

- Անցկացվել է ոռոգման խողովակաշար Թառաթումբ  100մ 325մմ պողպատյա խողովակ

- Անցկացվել է ոռոգման խողովակաշար Շատին բնակավայր 300մ 350մմ, 100մ 530մմ, 42մ 100մմ պողպատյա կիսախողովակ

- Անցկացվել է ոռոգման խողովակաշար Հորս  բնակավայր 300մ 530մմ պողպատյա խողովակ

- Անցկացվել է ոռոգման խողովակաշար Վարդահովիտ բնակավայր 1250մ 273մմ մետաղական խողովակ:

Համայնքային միջոցներով իրականացված ծրագրերը

- Եղեգիս համայնքի 12 բնակավայրերում իրականացվում են աղբահանության աշխատանքներ։

- Հարթեցվել են Հորսի միջբնակավայրային և դաշտամիջյան ճանապարհները:

- Արտաբույնք բնակավայրում վերանորոգվել է խմելու ջրագծի վթարված հատվածը:

- Աղնջաձոր բնակավայրում իրականացվել են ճանապարհների հարթեցման աշխատանքներ՝ «Խնձորանոց» հանդամասում:

- Տեղադրվել են թվով 7  կարկուտկայաններ Աղնջաձոր, Թառաթումբ, Արտաբույնք, Քարագլուխ, Հորս, Շատին, Եղեգիս բնակավայրերում:

- Թառաթումբ բնակավայրում <<Աֆիստեղ կոչվող տարածքում առվի փորման աշխատանքներ 1 օր ELA2BL-880 էքսկավատորով:

- Աղնջաձոր բնակավայրում <<Կոշ կամուրջներ>> կոչվող տարածքում գոյություն ունեցող առվի մաքրում:

- Շատին  բնակավայրին փողոցների բարեկարգման և մաքրման աշխատանքներ:

- Շատին բնակավայրում առվի մաքրման, աղբի տեղափոխման աշխատանքներ:

- Եղեգիս  բնակավայրում փողոցների փոսալցման և բարեկարգման աշխատանքներ:

- Հերմոն բնակավայրում  փողոցների փոսալցման և բարեկարգման աշխատանքներ:

- Շատին բնակավայրի գերեզմաններ տանող 2-րդ ճանապարհի բարեկարգում,

- Շատին բնակավայրի "Հոստուն" թաղամասում խմելու ջրագծի խցանված հատվածների վերանորագում։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                ԱՐԹՈՒՐ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ